**Efnisyfirlit**

[Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis - Almenn lýsing 1](#_Toc22980546)

[05.1 Hreinsun vegsvæðis 2](#_Toc22980547)

[05.11 Rif malbiks og gangstétta 2](#_Toc22980548)

[05.12 Rif mannvirkis, hreinsun, tengibrunnar 2](#_Toc22980549)

[05.13 Rif mannvirkis, hreinsun, umferðarljós 2](#_Toc22980550)

[05.14 Rif mannvirkis, hreinsun, merki og vísar 2](#_Toc22980551)

[05.15 Rif kantsteins 3](#_Toc22980552)

[05.16 Rif vegriða 3](#_Toc22980553)

[05.17 Niðurtekt ljósastaura 3](#_Toc22980554)

[05.18 Rif girðinga 3](#_Toc22980555)

[05.181 Rif girðinga 3](#_Toc22980556)

[05.2 Rif og flutningur húsa 4](#_Toc22980557)

[05.3 Rif og flutningur brúa og ræsa 4](#_Toc22980558)

[05.31 Rif og flutningur brúa 4](#_Toc22980559)

[05.32 Rif og flutningur ræsa 4](#_Toc22980560)

[05.35 Rif og flutningur stoðveggs 4](#_Toc22980561)

[05.4 Rif og flutningur vatns og skolplagna 5](#_Toc22980562)

[05.41 Rif niðurfalla 5](#_Toc22980563)

[05.9 Annað 5](#_Toc22980564)

Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis - Almenn lýsing

a) Verksvið

Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. vinnu við rif og flutning á öllum þeim mannvirkjum, sem eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að fjarlægja, svo sem hús, undirstöður, stoðmúra, brýr, ræsi, lagnir, bundið slitlag, kantsteina, leiðara, girðingar o.s.frv.

Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

c) Vinnugæði

Efni því sem til fellur við hreinsun vinnusvæðis, skal, að svo miklu leyti sem það er nothæft, safna saman og geyma.

Öllu rusli og ónothæfu efni skal eytt eða það fjarlægt og flutt til förgunar á viðurkenndum losunarstað.

05.1 Hreinsun vegsvæðis

a) VUm er að ræða hreinsun vegsvæðis þ.m.t. vinnu við rif og flutning á undirstöðum, stoðmúrum, lögnum, bundnu slitlagi, kantsteinum, vegriðum, girðingum o.s.frv. auk frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

05.11 Rif malbiks og gangstétta

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á malbiki og gangstéttum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við rifna fermetra.

Mælieining: m2

05.12 Rif mannvirkis, hreinsun, tengibrunnar

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á tengibrunnum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við fjöld brunna.

Mælieining: stk.

05.13 Rif mannvirkis, hreinsun, umferðarljós

a) Um er að ræða alla vinnu við niðurtekt og brottflutning á umferðarljósum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við fjölda umferðarljósa.

Mælieining: stk.

05.14 Rif mannvirkis, hreinsun, merki og vísar

a) Um er að ræða alla vinnu við niðurtekt og brottflutning á merkjum og vísum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við fjöld merkja og vísa.

Mælieining: stk.

05.15 Rif kantsteins

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á kantsteini sem á að fjarlægja og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við rifna lengdarmetra af kantsteini.

Mælieining: m

05.16 Rif vegriða

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á vegriði sem á að fjarlægja og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við rifna lengdarmetra af vegriði.

Mælieining: m

05.17 Niðurtekt ljósastaura

a) Um er að ræða alla vinnu við niðurtekt og brottflutning á ljósastaurum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura.

Mælieining: stk.

05.18 Rif girðinga

a) Um er að ræða alla vinnu við rif, brottflutning og frágang girðinga sem ákveðið hefur verið að fjarlægja *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

05.181 Rif girðinga

a) Um er að ræða alla vinnu við rif, brottflutning og frágang girðinga sem ákveðið hefur verið að fjarlægja *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við rifna lengdarmetra.

Mælieining: m

05.2 Rif og flutningur húsa

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á húsum sem eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að fjarlægja og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

05.3 Rif og flutningur brúa og ræsa

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á brúm og ræsum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

05.31 Rif og flutningur brúa

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á brúm og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

05.32 Rif og flutningur ræsa

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á ræsum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

05.35 Rif og flutningur stoðveggs

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á stoðveggjum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við rifna fermetra stoðveggjar.

Mælieining: m2

05.4 Rif og flutningur vatns og skolplagna

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning á vatns og skolplögnum og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við lengd lagnar

Mælieining: m

05.41 Rif niðurfalla

a) Um er að ræða alla vinnu við rif og brottflutning niðurfalla og frágang efnis á losunarstað *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við fjölda niðurfalla.

Mælieining: stk.

05.9 Annað

a) Um er að ræða annan kostnað sem fellur til við undirbúning verks eða vinnustaðar og ekki er hægt að koma fyrir undir öðrum liðum *[nánari lýsing]*

c)Nothæft efni skal geyma *[staðsetning]*

Losunarstaður er *[staðsetning]*

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT